苏州市公共资源交易中心

苏公易呈〔2020〕12号

关于苏州市公共资源交易中心“不见面交易”建设工作的报告

苏州市行政审批局：

为进一步创新优化公共资源交易体制，提高公共资源交易中心服务质量，降低各方主体参与公共资源交易成本，中心拟定了《苏州市公共资源交易中心“不见面交易”建设工作方案》，并经分管局领导审核同意，现将该方案随文上报，请审阅。

附件：苏州市公共资源交易中心“不见面交易”建设工作方案

苏州市公共资源交易中心

2020年6月16日

苏州市公共资源交易中心“不见面交易”

建设工作方案

为深入贯彻落实《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》（国办函〔2019〕41号）、《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电〔2020〕170号）、《关于在全省推广公共资源交易“纸质材料不见面开标系统”的通知》（苏政务办发〔2020〕20号）等政策文件精神，及市行政审批局办公会议明确要求，进一步优化公共资源配置，创新公共资源交易体制，提高公共资源交易中心服务质量，降低各方主体参与公共资源交易成本，为苏州市公共资源交易市场持续、健康、快速发展保驾护航，特制定如下方案。

一、成立“不见面交易”建设专项工作推进领导小组

组  长：张硕群

副组长：谢  伟、张  彬、邵  元

组  员：刘广伟、林  伟、江华瑛、胡治宇

由办公室负责牵头工作。

二、工作目标

以进一步完善“不见面交易”机制，实现由环节的不见面到全流程的不见面，由部分类别项目的不见面到全部类别的不见面为目标，升级优化技术路线，力争在2020年7月底前完成招标采购加解密方案调整和随机数抽取评标办法系数的开发和上线工作，建立流程合规、执行高效、运行科学的“不见面交易”机制，进一步降低企业参与公共资源交易成本，提升交易中心核心服务能力。

三、基本要求

（一）发展创新，优化服务。根据“不见面交易”总体要求，积极探索符合交易中心发展的“不见面交易”服务新模式，在具体执行措施上精细化管理，确保各项措施真正落实到位，充分发挥作用，为公共资源交易各方主体提供更优质的服务。

（二）明确权责，公开透明。在“不见面交易”过程中，需要明确参与各方主体的权限，依法依规应当公开的内容必须公开。在技术层面上，通过对外公布相关算法及代码，给予市场主体彻底的知情权，将公共资源交易行为放在阳光下进行，充分体现交易市场公开公平公正。

（三）高效规范，防控风险。系统建设中应当牢固树立风险意识，狠抓内控制度落实，全面推行项目规范化管理，提高风险防控水平。随着交易监管部门相关法规的不断完善和调整，交易中心及时改进和完善相关业务流程。

（四）着眼全局，持续发展。“不见面交易”是符合当下经济发展要求的创新项目，交易中心应当按照科学发展观的要求，在指导思想、思维方式、实际行动上实现新的转变，真正以科学的理念和方法，从更高的起点、更高的层次、更高的水平上来谋划“不见面交易”今后的发展方向，助力公共资源交易服务水平不断提高。

（五）优化配置，提升效率。“不见面交易”突破传统公共资源交易瓶颈，真正促成建设工程交易全流程、全类别不见面开标的实现。同时，也将为中心节约大量的场地资源。目前，中心四楼有建设工程类开标室9间，全流程不见面开标全面推广后，考虑预留应急备案，也能节约5~6间开标室用于公共资源新类别的进场交易等用途。

四、主要任务

（一）成立领导工作小组。制定工作计划，具体负责调研、督办、协调等工作，由张彬副主任具体负责推进工作。

（二）进行风险评估。针对项目中存在的不同风险，制定并实施相应的策略规避风险，降低风险对项目的影响。

（三）进行概要设计。充分调研各地“不见面交易”的实施情况，结合本地区上级主管部门和行业监管部门提出的新要求，制定符合苏州模式的全流程不见面新方案。

（四）完成系统开发测试。按照全流程电子化工作要求，工作任务清单化，加快调整加解密方案和基于等概率随机取数算法的电脑抽取模块的开发测试工作。

五、工作步骤

（一）前期准备阶段（5月份）

1.需求调研阶段（5月份）

中心完成对国家电网电子招投标系统、工业园区交易系统、省内兄弟城市交易中心远程解密系统在内的多个系统的集中调研，分析评估不同加解密方式的设计方案，并提出符合我市实际情况的不见面加解密方案。

2.风险评估阶段（6月中旬）

我中心拟邀请市大数据局专家开展项目风险评估，委托中心法律顾问单位律师事务所开展法律评估，委托第三方机构开展网络安全评估，从而逐步分析每个环节的风险及应对策略，确保系统安全稳定运行。

（二）组织实施阶段（6月中旬至下旬）

1.系统开发测试阶段（6月份）

第一阶段：中心完成工程监理类项目“不见面交易”系统的建设，实现所有入场监理类项目实现开标不见面。目前系统已经完成联体测试，试点项目将于6月上旬开始运行。

第二阶段：中心打通投标文件加密解密方式和随机数抽取评标办法系数两大焦点环节，通过调整加解密方式和电脑算法抽取随机数的模式，实现原来由投标人依次解密优化为招标人（代理）和交易中心两次集中解密就可完成开标工作。新方案架构复杂，技术难度较大，预计6月底完成整体开发。

2.系统试运行阶段（6月下旬）

公共资源交易“不见面交易”系统开发完成之后，中心协调相关人员完成平台上线前准备工作，综合考虑选择项目进行试运行，并做好试运行期间系统维护和问题总结。

3.系统正式上线阶段（7月上旬）

中心完成试运行期间相关问题的调整，上报专项领导小组后，具体安排不见面交易系统的正式应用推广。

（三）验收总结阶段(7月上旬)

“不见面交易”专项小组负责组织对“不见面交易”系统建设工作情况的监督检查，认真总结上线期间的运行问题，进一步改进完善系统平台功能，加快全部项目实现“不见面交易”的建设步伐。

六、保障工作

（一）加强组织领导。在专项领导小组的领导下，全面推进我中心不见面交易建设，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的项目管理体制。

（二）明确分工职责。为明确岗位职责，进一步增强责任意识，各部门负责人应对“不见面交易”建设承担领导责任，是本次建设的第一负责人，需高度重视，确保系统稳定上线、执行有力、监督到位。

（三） 强化监督管理。要建立健全监督制度，明确各部门在监督中的职责权限，对全流程不见面交易进行监督。

（四）做好技术保障。第一是依托现有的交易平台安全认证体系（CA加解密手段）进行身份识别，形成科学有效的安全机制。第二是通过产学研结合的方式，寻求高效的、科学的随机数抽取方式。第三是通过多种加密手段，确保加解密过程的安全性。